ส่วนที่  3

สรุปผล

การพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558)

ส่วนที่   3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามปีงบประมาณที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาตำบลประจำปี (2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะมีแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมากซึ่งทำไม่ได้จำกัดในเรื่องงของบประมาณ แต่ผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการตามแผนงาน/โครงการให้มากที่สุด โดยได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  สำหรับช่วงปีที่ผ่านมา แผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วสามารถแยกเป็นแผนงานได้ดังนี้

1.  แผนงานด้านเศรษฐกิจ

- โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ

- โครงการสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

- โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตร

- โครงการส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

2.  แผนงานด้านสังคม

-  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

-  กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

-  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

-  ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

3.  แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

-  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

-  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน

4.  แผนงานด้านแหล่งน้ำ

-  ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล

-  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา

-  โครงการขยายเขตประปา

5.  แผนงานด้านสาธารณสุข

-  สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

-  รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อประจำถิ่น

-  ส่งเสริมการออกกำลังกาย

-  สนับสนุนการแข่งขันกีฬา

6.  แผนงานด้านการเมืองการบริหาร

-  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร  พนักงาน สมาชิก อบต. ฝึกอบรมเพิ่มความรู้

-  จัดบริการรับชำระภาษีทั้งในและนอกสำนักงานในวันหยุดราชการ

-  อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการหรือผู้มาติดต่อ

-   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

7.   แผนงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-   สนับสนุนการศึกษาแก่กลุ่มโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-   หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

-   จัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

-  สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม

8.   แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-   ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนและแหล่งน้ำ

-   ตรวจผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร

9.   แผนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

-   จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ

-   จัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานสาธารณภัย

วิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

1. ด้านเศรษฐกิจ

-   จุดแข็ง

1.  มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก (ถนนเพชรเกษม) พาดผ่านเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตรเหมาะแก่การ

ทำธุรกิจการค้า

2.   มีพื้นที่ว่างเหมาะแก่การขยายผลผลิต การลงทุน ตั้งโรงงานเพื่อแปรรูปผลผลผลิตทางการเกษตร

3.   เกษตรมีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เอื้อต่อภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

4.   แหล่งรับซื้อผลผลิตในพื้นที่มีจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนในการขนส่งผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

5.   มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้ความรู้ด้านการเกษตรทุกด้าน

-   โอกาส

1.   มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร

2.   มีสภาพพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตรทุกชนิด

3.   สภาพพื้นที่เหมาะแก่การจัดตั้งแหล่งรับซื้อผลผลิตหรือโรงงานเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

-   จุดอ่อน

1.   แหล่งรับซื้อผลผลิตให้ราคาไม่แน่นอนและราคาต่ำ

2.   การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยังไม่เอกภาพ ไม่เข็มแข็งและไม่เชื่อมโยงต่อกัน

3.   ต้นทุนปัจจัยการผลิตมีราคาสูง

4.   แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตรได้รับการปรับปรุงไม่ทั่วถึง

5.   เกษตรกรไม่สนใจต่อมาตรฐานผลผลิต

-   อุปสรรค (ข้อจำกัด)

1.   ประสบภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม)

2.   แหล่งเงินทุนและระบบสินเชื่อมีไม่เพียงพอและไม่อำนวยแก่เกษตรเท่าที่ควร

3.   คุณภาพผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-   จุดแข็ง

1.   มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐานและเชื่อมโยงถึงกันทุกหมู่บ้าน

2.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นลำดับต้น

3.   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน

4.   มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการสร้างระบบประปาให้ครอบคลุมทั่งพื้นที่

5.   ประชาชนพร้อมอุทิศที่ดินเพื่อก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์

-   โอกาส

1.   สามารถดำเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณาประโยชน์เพิ่มขึ้นได้

2.   สามารถขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทั่งพื้นที่ได้

-   จุดอ่อน

1.   ประชาชนขาดการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.   ประชาชนไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณประโยชน์

3.   มีการสัญจรไปมาในปริมาณมากทำให้ถนนชำรุดเร็ว

4.   เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก

-   อุปสรรค  (ข้อจำกัด)

1.   งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

2.   ปริมาณน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

3.   กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนมีไม่เพียงพอ

3. ด้านคุณภาพศึกษา ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและนันทนาการ

-   จุดแข็ง

1.   ประชาชนและผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อการศึกษา

2.   มีบุคลากรที่มีศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.   ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาพระพุทธศาสนาสูง

4.   สภาพสังคมในพื้นที่ รัดพวกพ้อง ทำให้เกิดการขัดแย้งระหว่างบุคคลมีน้อย

5.   มีสถานที่เหมาะแก่การเล่นกีฬาหลายแห่ง เช่น ลานกีฬา สนามกีฬาโรงเรียนต่างๆ

-   โอกาส

1.   พื้นที่ไม่มีปัญหาในความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี ทำให้สามารถฟื้นฟูได้ง่าย

2.   มีการจัดงานสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี

3.   มีสภาวัฒนธรรมประจำตำบลเป็นผู้นำในการสืบทอดประเพณี

4.   มีงบประมาณในการสนับสนุนด้านการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและจัดงานประเพณี

5.   มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

-   จุดอ่อน

1.   ค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง ทำให้มีนักเรียนในพื้นที่น้อย

2.   บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมน้อย

3.   วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

-   อุปสรรค  (ข้อจำกัด)

1.   ผู้นำท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจในงานประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่น

4. ด้านอนามัยและสาธารณสุข

-   จุดแข็ง

1.   เด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี ไม่มีการขาดสารอาหารโปรตีนในระดับอันตราย

2.   อัตราการเกิดโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน มีอัตราต่ำ

3.  อัตราการตายของประชาชนทุกกลุ่มอายุมีแนวโน้มลดลงแสดงถึงสุขภาพของประชาชนดีขึ้น

-   โอกาส

1.   พื้นที่ไม่กว้างมากนัก เจ้าหน้าที่สามารถออกบริการได้อย่างทั่วถึง

2.   ประชาชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ

3.   มีองค์กรภาคประชาชนที่เข็มแข็งเหมาะแก่การขยายบริการ

4.   มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

-   จุดอ่อน

1.   เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ

2.   ผู้ป่วยต้องการพบแพทย์เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในการบริการ

3.  มีงบประมาณไม่เพียงพอ ขาดการต่อเนื่อง

-   อุปสรรค (ข้อจำกัด)

1.   ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ

2.   ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่งโมง

5. ด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและการรักษาความสงบเรียบร้อย

-   จุดแข็ง

1.   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและจนท.ฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้ความสำคัญสูง

2.   สภาพทางสังคมของประชาชน รักพวกพ้อง ทำให้การขัดแย้งระหว่างบุคคลน้อย

3.   ประชาชนให้ความร่วมมือในการช่วยดูแล สอดส่อง ป้องกันต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น

-   โอกาส

1.   มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง (ศูนย์ อพปร.)

2.   ความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดี มีปัญหาบางพื้นที่ ซี่งมีเพียงกลุ่มย่อยและบางจุด

3.   การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและเป็นระบบ

-   จุดอ่อน

1.   เป็นเส้นทางผ่านทำให้มีปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด ลักขโมย

2.   การเข้าร่วมเป็น อปพร. ยังมีน้อย

-   อุปสรรค (ข้อจำกัด)

1.   วัฒนธรรมต่างชาติที่แพร่หลาย ทำลายวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร

2.   ขาดการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร

6. ด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

-   จุดแข็ง

1.   ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง

2.   มีระบบบริหารการจัดการที่เป็นระบบ

3.   บุคลากรมีความพร้อม ความตั้งใจในการทำงานเพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-    จุดอ่อน

1.   ผู้นำท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจระบบการเมือง การบริหารงานองค์กร

2.   มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-   จุดแข็ง

1.   มีพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก

2.   มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และทรัพยากรหิน

3.   มีแม่น้ำลำคลองผ่านจำนวนหลายสาย

4.   มีที่สาธารณะประโยชน์เพื่อให้หมู่บ้านทำประโยชน์ได้

-   โอกาส

1.   พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและไม่กว้าง สะดวกแก่การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรวมกันอนุรักษ์

-   จุดอ่อน

1.   ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.   ผู้ประกอบการที่สร้างมลพิษไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

-   อุปสรรค (ข้อจำกัด)

1.   งบประมาณมีไม่เพียงพอ

2.   ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลสิ่งแวดล้อม

3.   ขาดเครื่องมือในการตรวจสอบมลพิษ

8.  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-  จุดแข็ง

- ตำบลนากระตามมีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน สะดวกในการคมนาคม

- มีศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ สามารถนำมาลงทุน สร้างจุดขายได้

- องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามมีขีดความสามารถในการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ

-  โอกาส

- ประชาชนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น

- กลุ่มอาชีพในตำบลนากระตาม สามารถนำสินค้าไปลงทุนในเทศอื่นที่เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองได้อย่างเสรี

- ประชาชนมีความเป็นอิสระเสรีมากขึ้น สามารถเข้าไปทำงานในประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนได้ เช่น แรงงานที่มีทักษะวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น

-  จุดอ่อน

- ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

- ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ไม่มีขีดความสามารถในการส่งเสริมการไปลงทุนในต่างประเทศ

-  อุปสรรค   (ข้อจำกัด)

- ความเข้าใจในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาของอาเซียน

- มีสินค้าแปลกๆ ใหม่ๆ จะถูกนำเข้ามาขายในตลาดภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งสินค้าบางอย่างอาจมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ

- รัฐบาลอุดหนุนเงินรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ทำให้ไม่มีขีดความสามารถในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ

- แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวประเทศพม่า ซึ่งจ้างค่าแรงได้ถูกกว่าแรงงานชาวไทยทำให้แรงงานชาวไทยไม่ได้อยู่ในความต้องการของผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (2556 - 2558) ไปสู่การปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพานและ สิ่งสาธารณประโยชน์ | 32 | 26 | 81.25 | 9,420,000 | 8,382,400 | 88.99 |  |
| แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | 8 | 2 | 25.00 | 2,180,000 | 36,600 | 1.68 |  |
| แนวทางที่ 3 ก่อสร้าง / ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | 3 | 1 | 33.33 | 300,000 | 9,251.86 | 3.08 |  |
| แนวทางที่ 4 ติดตั้ง / บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า | 3 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 |  |
| แนวทางที่ 5 สนับสนุนการขยายเขตการบริการโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| รวม | 46 | 29 | 63.04 | 12,150,000 | 8,428,251.86 | 69.37 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | 25 | 15 | 60.00 | 2,712,000 | 1,336,204.60 | 49.27 |  |
| แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข กีฬานันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 21 | 18 | 85.71 | 650,000 | 466,319 | 71.74 |  |
| แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20 | 11 | 55 | 344,000 | 263,784 | 76.68 |  |
| แนวทางที่ 4 การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ | 5 | 1 | 20 | 517,000 | 12,000 | 2.32 |  |
| แนวทางที่ 5 การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 7 | 1 | 14.29 | 394,000 | 31,950 | 8.11 |  |
| แนวทางที่ 6 การพัฒนาทุนทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| รวม | 78 | 46 | 58.97 | 4,617,000 | 2,110,257.60 | 45.71 |  |

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (2556 - 2558) ไปสู่การปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งพาตนเอง | 1 | 1 | 100.00 | 20,000 | 15,000 | 75.00 |  |
| แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ | 4 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 |  |
| แนวทางที่ 3 สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลผลิต | 1 | 1 | 100.00 | 1,100,000 | 790,000 | 71.82 |  |
| แนวทางที่ 4 สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน โรงสีข้าว ชุมชนสหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน | 1 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |  |
| รวม | 7 | 2 | 28.57 | 1,280,000 | 805,000 | 62.89 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 5 | 2 | 40.00 | 170,000 | 81,900 | 48.18 |  |
| แนวทางที่ 2 การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| แนวทางที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| รวม | 5 | 2 | 40 | 170,000 | 81,900 | 48.18 |  |

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำ แผนพัฒนาสามปี ( 2556 - 2558 ) ไปสู่การปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ | 8 | 1 | 12.50 | 145,000 | 750 | 0.52 |  |
| ในการบริหารการปกครองระบอบประชาธิปไตย |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 5 | 1 | 20.00 | 685,000 | 123,700 | 18.06 |  |
| แนวทางที่ 3 การจัดหา/ปรับปรุงบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | 2 | 2 | 100.00 | 240,000 | 168,953.05 | 70.40 |  |
| แนวทางที่ 4 การบริการประชาชน | 3 | 1 | 33.33 | 160,000 | 10,000 | 6.25 |  |
| แนวทางที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 3 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 |  |
| แนวทางที่ 6 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน | 1 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |  |
| รวม | 22 | 5 | 22.73 | 1,290,000 | 303,403.05 | 23.52 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 158 | 84 | 53.16 | 19,507,000 | 11,728,812.51 | 60.13 |  |