แผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี        ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม  ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี และเมื่อได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ก็สามารถทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเดือนร้อน ในการใช้ถนนในการสัญจรไปมา เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ และไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)  จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เพื่อจะให้สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป

สารบัญ

หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผล								 1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา									 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา								 4

หลักการและเหตุผล

ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี   เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

-1-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

-2-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | รวมสามปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | 8 | 1,742,000 | - | - | - | - | 8 | 1,742,000 |
| รวม | 8 | 1,742,000 | - | - | - | - | 8 | 1,742,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 การพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้และนันทนาการ | 1 | 200,000 | - | - | - | - | 1 | 200,000 |
| รวม | 1 | 200,000 | - | - | - | - | 1 | 200,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 9 | 1,942,000 |  |  |  |  | 9 | 1,942,000 |

-3-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

-4-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |
| 1 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายด่านสิงขร ซอย 1 หมู่ที่ 5 | เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร | 40,000 | - | - | ทำให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมขนส่งอย่างสะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น | ส่วนโยธา |
| 2 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสมเด็จย่า หมู่ที่ 4-6 | เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร | 225,000 | - | - | ทำให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมขนส่งอย่างสะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น | ส่วนโยธา |
| 3 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพชรเกษม- ควนมณี หมู่ที่ 6 | เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร | 145,000 | - | - | ทำให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมขนส่งอย่างสะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น | ส่วนโยธา |
| 4 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี หมู่ที่ 6-7 | เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร | 272,000 | - | - | ทำให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมขนส่งอย่างสะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น | ส่วนโยธา |

-5-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |
| 5 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฏร์ศิริทัศน์ หมู่ที่ 7-8 | เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 130,000 | - | - | ทำให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมขนส่งอย่างสะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น | ส่วนโยธา |
| 6 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่ริม หมู่ที่ 8 | เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 130,000 | - | - | ทำให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมขนส่งอย่างสะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น | ส่วนโยธา |
| 7 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายอินจันทร์ หมู่ที่ 8 | เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,150 เมตร | 150,000 | - | - | ทำให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมขนส่งอย่างสะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น | ส่วนโยธา |
| 8 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายประยูรสงเคราะห์ หมู่ที่ 3 | เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร | 650,000 | - | - | ทำให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมขนส่งอย่างสะดวก ปลอดภัยเพิ่มขึ้น | ส่วนโยธา |

-6-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางที่ 1  การพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด หมู่ที่ 10 | เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย | จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | 200,000 | - | - | ทำให้เด็กเล็กในตำบลนากระตาม มีสถานที่เรียนที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย | ส่วนโยธา |

-7-