รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

แบบสรุปรายงานการติดตามและประเมินผล

การนำแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพานและ สิ่งสาธารณประโยชน์ | 32 | 27 | 84.38 | 14,336,000 | 8,279,000 | 57.75 |  |
| แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | 9 | 3 | 33.33 | 2,220,000 | 1,756,190 | 79.11 |  |
| แนวทางที่ 3 ก่อสร้าง / ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | 1 | 1 | 100.00 | 70,000 | 39,197.03 | 56.00 |  |
| แนวทางที่ 4 ติดตั้ง / บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า | 2 | - | - | 550,000 | - | - |  |
| แนวทางที่ 5 สนับสนุนการขยายเขตการบริการโทรคมนาคม | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม | 44 | 31 | 70.45 | 17,176,000 | 10,074,387.03 | 58.65 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้และนันทนาการ | 23 | 15 | 65.22 | 1,590,400 | 1,272,320 | 80.00 |  |
| แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข กีฬานันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 23 | 14 | 60.87 | 725,000 | 259,571 | 35.80 |  |
| แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 21 | 11 | 52.38 | 269,000 | 181,830.20 | 67.59 |  |
| แนวทางที่ 4 การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ | 3 | 1 | 33.33 | 122,000 | 12,000 | 9.84 |  |
| แนวทางที่ 5 การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 7 | 3 | 42.86 | 520,000 | 240,275 | 57.21 |  |
| แนวทางที่ 6 การพัฒนาทุนทางสังคม | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม | 77 | 44 | 57.14 | 3,126,400 | 1,965,996.20 | 62.88 |  |

2

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งพาตนเอง | - | - | - | - | - | - |  |
| แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และยกระดับรายได้ | 2 | 1 | 50.00 | 1,130,000 | 900,000 | 79.65 |  |
| แนวทางที่ 3 สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน โรงสีข้าว ชุมชนสหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน | 1 | - | - | 20,000 | - | - |  |
| รวม | 3 | 1 | 33.33 | 1,150,000 | 900,000 | 78.26 |  |
| 4. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 7 | 3 | 42.86 | 191,000 | 123,995 | 64.92 |  |
| แนวทางที่ 2 การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสีย | 0 | - | - | - | - | - |  |
| แนวทางที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย | 0 | - | - | - | - | - |  |
| รวม | 7 | 3 | 42.86 | 191,000 | 123,995 | 64.92 |  |

3

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำ แผนพัฒนาสามปี ( 2558 - 2560 ) ไปสู่การปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  | จำนวนงบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามแผน | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ |  |  |  |  |  |  |  |
| ในการบริหารการปกครองระบอบประชาธิปไตย | 8 | 1 | 12.50 | 77,000 | 2,000 | 2.60 |  |
| แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 4 | 1 | 25.00 | 490,000 | 40,100 | 8.18 |  |
| แนวทางที่ 3 การจัดหา/ปรับปรุงบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | 5 | 4 | 80.00 | 220,000 | 138,658.10 | 63.03 |  |
| แนวทางที่ 4 การบริการประชาชน | 6 | 2 | 33.33 | 797,000 | 94,853 | 11.90 |  |
| แนวทางที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 4 | 2 | 50.00 | 550,000 | - | - |  |
| รวม | 27 | 10 | 37.04 | 2,134,000 | 275,611.10 | 12.92 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 158 | 89 | 56.33 | 23,777,400 | 13,339,989.33 | 56.10 |  |

4

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี  (2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แนวทางที่  1  ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม  สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 1 | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 480,000 (อบต.) | 533,000 (อบต.) | 532,000 (อบต.) | ส่วนโยธา |
| 2 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ร่วมใจ หมู่ที่ 3 | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 480,000 (อบต.) | 523,000 (อบต.) | 522,500 (อบต.) | ” |
| 3 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวัดหอระฆัง หมู่ที่ 4 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 600,000 (อบต.) | 588,000 (อบต.) | 587,000 (อบต.) | ” |
| 4 | ก่อสร้างถนนคสล.สายท่าทับทิม หมู่ที่ 5 | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 600,000 (อบต.) | 238,000 (อบต.) | 237,500 (อบต.) | ” |
| 5 | ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี หมู่ที่ 6 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 600,000 (อบต.) | 522,000 (อบต.) | 521,000 (อบต.) | ” |
| 6 | ก่อสร้างถนนคสล.สายไทรลอด-เขาค้อ หมู่ที่ 7 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 600,000 (อบต.) | 585,000 (อบต.) | 584,500 (อบต.) | ” |
| 7 | ก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยซ้องพัฒนา หมู่ที่ 8 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 600,000 (อบต.) | 614,000 (อบต.) | 614,000 (อบต.) | ” |
| 8 | ก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่นาปะท่า หมู่ที่ 11 | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 360,000 (อบต.) | 350,000 (อบต.) | 350,000 (อบต.) | ” |
| 9 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายซังพลู ซอย 4 หมู่ที่ 10 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว 460 ม. | 300,000 (อบต.) | 297,000 (อบต.) | 297,000 (อบต.) | ” |
| 10 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไผ่-นาน้อย หมู่ที่ 3 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 950 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 950 ม. | 100,000 (อบต.) | 127,000 (อบต.) | 126,500 (อบต.) | ” |

6

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แนวทางที่  1  ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 11 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพ้อ หมู่ที่ 4 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. | 90,000 (อบต.) | 127,000 (อบต.) | 126,500 (อบต.) | ส่วนโยธา |
| 12 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนเจริญพร หมู่ที่ 7 | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. | 150,000 (อบต.) | 171,000 (อบต.) | 170,500 (อบต.) | ” |
| 13 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายอุทรริเริ่ม หมู่ที่ 8 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,750 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว 1,700 ม. | 175,000 (อบต.) | 222,000 (อบต.) | 221,500 (อบต.) | ” |
| 14 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 1-4 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 520 ม. | 600,000 (อบต.) | 312,000 (อบต.) | 312,000 (อบต.) | ” |
| 15 | ก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งม่วงพัฒนา หมู่ที่ 2 | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 840,000 (อบต.) | 357,000 (อบต.) | 355,000 (อบต.) | ” |
| 16 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์มงคล หมู่ที่ 5 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 251,000 (อบต.) | 251,000 (อบต.) | 251,000 (อบต.) | ” |
| 17 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฏร์ร่วมใจ หมู่ที่ 3 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,160 ม. | 130,000 (อบต.) | 188,000 (อบต.) | 187,500 (อบต.) | ” |
| 18 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายซ้องพัฒนา หมู่ที่ 8 | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. | 250,000 (อบต.) | 192,000 (อบต.) | 191,500 (อบต.) | ” |
| 19 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายใหม่เขาพาง หมู่ที่ 9 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 980 ม. | 130,000 (อบต.) | 98,000 (อบต.) | 98,000 (อบต.) | ” |
| 20 | ก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี หมู่ที่ 6 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 51.60 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 600,000 (อบต.) | 245,000 (อบต.) | 245,000 (อบต.) | ” |

7

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)   องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แนวทางที่  1  ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม  สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 21 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนเส้ง หมู่ที่ 1-10 | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. | 150,000 (อบต.) | 236,000 (อบต.) | 235,500 (อบต.) | ส่วนโยธา |
| 22 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา หมู่ที่ 7-8 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. | 80,000 (อบต.) | 188,000 (อบต.) | 187,500 (อบต.) | ” |
| 23 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวังครก-นาปะท่า หมู่ที่ 11 | ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 400,000 (อบต.) | 189,000 (อบต.) | 189,000 (อบต.) | ” |
| 24 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซังพลู หมู่ที่ 10 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 600,000 (อบต.) | 685,000 (อบต.) | 539,000 (อบต.) | ” |
| 25 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายรัฐสงเคราะห์ หมู่ที่ 8 | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. | 80,000 (อบต.) | 103,000 (อบต.) | 102,500 (อบต.) | ” |
| 26 | ก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ หมู่ที่ 9 | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต. | 600,000 (อบต.) | 219,000 (อบต.) | 195,000 (อบต.) | ” |
| 27 | ถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างศพด.บ้านเขาแก้ว | รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | ทำการถมดิน กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. สูงเฉลี่ย 1.40 ม. | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ” |

แนวทางที่  2  ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา และท่อส่งน้ำ | จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบประปา เช่น สวิตส์, ซัมเมอร์ เป็นต้น | ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง | 100,000 (อบต.) | 8,990 (อบต.) | 8,990 (อบต.) | ส่วนโยธา |
| 2 | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-11 | ขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบที่อบต.กำหนด | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 | 800,000 (อบต.) | 267,300 (อบต.) | 267,300 (อบต.) | ” |
| 3 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พรุกำ หมู่ที่ 8 | รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | วางท่อเมนจ่ายน้ำท่อพีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 3,115 ม. | 600,000 (อบต.) | 1,486,000 (กรมส่งเสริม) | 1,479,900 (กรมส่งเสริม) | ” |

8

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)   องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แนวทางที่  3  ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | สนับสนุนโรงสูบน้ำไฟฟ้านาพ้อ หมู่ที่ 4 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของ โรงสูบน้ำ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอุปกรณ์ต่างๆ | ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน ของโรงสูบน้ำ เช่นค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 70,000 (อบต.) | 39,197.03 (อบต.) | 39,197.03 (อบต.) | ส่วนโยธา |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | สนับสนุนหนังสือพิมพ์และวารสารหมู่บ้าน | ทุกหมู่บ้าน | วันละ 1 ฉบับทุกหมู่บ้านตลอดปี | 70,000 (อบต.) | 60,225 (อบต.) | 60,225 (อบต.) | สำนักปลัด |
| 2 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 700 คน | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน | 80,000 (อบต.) | 92,380 (อบต.) | 92,380 (อบต.) | ” |
| 3 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | จำนวน 4 โรงเรียนและ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 4 โรงเรียนและ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 320,880 (อบต.) | 276,605 (อบต.) | 276,605 (อบต.) | ” |
| 4 | โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น | จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 คน ทุกปี | จำนวน 1 รุ่นละ 17 คน | 20,000 (อบต.) | 14,150 (อบต.) | 14,150 (อบต.) | ” |
| 5 | โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป | จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 50 คน ทุกปี | จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 40 คน | 20,000 (อบต.) | 22,350 (อบต.) | 22,350 (อบต.) | ” |
| 6 | สมทบค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก | จำนวน 2 อัตรา | จำนวน 2 อัตรา | 100,000 (อบต.) | 51,410 (อบต.) | 51,410 (อบต.) | ” |

9

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี  (2558 – 2560)  องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 7 | สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอยโข่ง | จำนวน 280 วัน | จำนวน 280 วัน | 91,000 (อบต.) | 104,640 (อบต.) | 104,640 (อบต.) | สำนักปลัด |
| 8 | สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด | จำนวน 280 วัน | จำนวน 280 วัน | 65,520 (อบต.) | 79,560 (อบต.) | 79,560 (อบต.) | ” |
| 9 | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดวังครก หมู่ที่ 2 | จำนวน 200 วัน | จำนวน 200 วัน | 36,400 (อบต.) | 36,000 (อบต.) | 36,000 (อบต.) | ” |
| 10 | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดควนมณี หมู่ที่ 6 | จำนวน 200 วัน | จำนวน 200 วัน | 106,600 (อบต.) | 140,000 (อบต.) | 140,000 (อบต.) | ” |
| 11 | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านละมุ หมู่ที่ 8 | จำนวน 200 วัน | จำนวน 200 วัน | 130,000 (อบต.) | 196,000 (อบต.) | 196,000 (อบต.) | ” |
| 12 | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนประชาสันติ หมู่ที่ 10 | จำนวน 200 วัน | จำนวน 200 วัน | 65,000 (อบต.) | 64,000 (อบต.) | 64,000 (อบต.) | ” |
| 13 | อุดหนุนการจ้างวิทยากรพิเศษส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดควนมณี | จำนวน 1 คน | จำนวน 1 คน | 45,000 (อบต.) | 45,000 (อบต.) | 45,000 (อบต.) | ” |
| 14 | อุดหนุนการสอนเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โดยวิทยากรภายนอกโรงเรียนบ้านละมุ | จำนวน 1 คน | จำนวน 1 คน | 45,000 (อบต.) | 45,000 (อบต.) | 45,000 (อบต.) | ” |
| 15 | อุดหนุนการจ้างวิทยากรพิเศษส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(อาหารคาวหวาน) โรงเรียนประชาสันติ | จำนวน 1 คน | จำนวน 1 คน | 45,000 (อบต.) | 45,000 (อบต.) | 45,000 (อบต.) | ” |

10

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี  (2558 - 2560)  องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข กีฬานันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | สำนักปลัด |
| 2 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 1 | หมู่ที่ 1 | หมู่ที่ 1 | 15,000 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | ” |
| 3 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 2 | หมู่ที่ 2 | หมู่ที่ 2 | 15,000 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | ” |
| 4 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 3 | หมู่ที่ 3 | หมู่ที่ 3 | 15,000 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | ” |
| 5 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 4 | หมู่ที่ 4 | หมู่ที่ 4 | 15,000 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | ” |
| 6 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 5 | หมู่ที่ 5 | หมู่ที่ 5 | 15,000 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | ” |
| 7 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 6 | หมู่ที่ 6 | หมู่ที่ 6 | 15,000 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | ” |
| 8 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 7 | หมู่ที่ 7 | หมู่ที่ 7 | 15,000 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | ” |
| 9 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 8 | หมู่ที่ 8 | หมู่ที่ 8 | 15,000 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | ” |
| 10 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 9 | หมู่ที่ 9 | หมู่ที่ 9 | 15,000 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | ” |
| 11 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 10 | หมู่ที่ 10 | หมู่ที่ 10 | 15,000 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | ” |

11

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข กีฬานันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 12 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 11 | หมู่ที่ 11 | หมู่ที่ 11 | 15,000 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | 7,500 (อบต.) | สำนักปลัด |
| 13 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬานากระตามคัพ | ปีละ 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 70,000 (อบต.) | 28,995 (อบต.) | 28,995 (อบต.) | ” |
| 14 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา | ทุกรายการ | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 3 รายการ | 20,000 (อบต.) | 26,076 (อบต.) | 26,076 (อบต.) | ” |

แนวทางที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | จัดงานวันกตัญญู | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | 40,000 (อบต.) | 33,720 (อบต.) | 33,720 (อบต.) | สำนักปลัด |
| 2 | จัดงานแห่เทียนพรรษา | จำนวน 9 วัด | จำนวน 9 วัด | 15,000 (อบต.) | 12,500 (อบต.) | 12,500 (อบต.) | ” |
| 3 | จัดงานประเพณีลอยกระทง | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ” |
| 4 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ | 30,000 (อบต.) | 12,600 (อบต.) | 12,600 (อบต.) | ” |

12

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 5 | จัดงานวันพ่อแห่งชาติ | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 48,180.20 (อบต.) | 48,180.20 (อบต.) | สำนักปลัด |
| 6 | จัดงานวันแม่แห่งชาติ | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 40,830 (อบต.) | 40,830 (อบต.) | ” |
| 7 | ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 1,000 (อบต.) | 1,000 (อบต.) | 1,000 (อบต.) | ” |
| 8 | สนับสนุนการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ให้กับอำเภอท่าแซะ | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ” |
| 9 | สนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ให้กับอำเภอท่าแซะ | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 5,000 (อบต.) | 5,000 (อบต.) | 5,000 (อบต.) | ” |
| 10 | สนับสนุนการจัดงานวันปิยมหาราช ให้กับอำเภอท่าแซะ | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 3,000 (อบต.) | 3,000 (อบต.) | 3,000 (อบต.) | ” |
| 11 | สนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติ กรมหลวงฯ ให้กับอำเภอท่าแซะ | จำนวน 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 5,000 (อบต.) | 5,000 (อบต.) | 5,000 (อบต.) | ” |

13

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางที่  4  การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ทุกราย | จำนวน 2 ราย | 12,000 (อบต.) | 12,000 (อบต.) | 12,000 (อบต.) | สำนักปลัด |

แนวทางที่  5  การักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ | จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | 40,000 (อบต.) | 6,600 (อบต.) | 6,600 (อบต.) | สำนักปลัด |
| 2 | ช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ผู้ประสบภัยในพื้นที่ | ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 1, 3, 4 | 50,000 (อบต.) | 10,580 (อบต.) | 10,580 (อบต.) | ” |
| 3 | จัดหาถังน้ำเอนกประสงค์แบบลากจูง | ถังน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6000 ลิตร จำนวน 1 ถัง | ถังน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6000 ลิตร จำนวน 1 ถัง | 170,000 (อบต.) | 223,095 (อบต.) | 223,095 (อบต.) | ” |

14

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)   องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยกระดับรายได้

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | สนับสนุนเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน | จำนวน 11 กลุ่ม | จำนวน 9 กลุ่ม | 1,100,000 (อบต.) | 900,000 (อบต.) | 900,000 (อบต.) | สำนักปลัด |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางที่  1  อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | พัฒนาสัญจร | ทุกหมู่บ้าน | ทุกหมู่บ้าน | 45,000 (อบต.) | 44,000 (อบต.) | 44,000 (อบต.) | สำนักปลัด |
| 2 | เข้าค่ายนักเรียนตำบลนากระตาม “ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” | ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง | 40,000 (อบต.) | 74,000 (อบต.) | 74,000 (อบต.) | ” |
| 3 | สำรวจรังวัดเพื่ออกหนังสือที่หลวง (นสล.) | ทุกหมู่บ้าน | หมู่ที่ 7 | 20,000 | 5,995 | 5,995 | ” |

15

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)   องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารที่ดี

แนวทางที่  1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารการปกครองระบอบประชาธิปไตย

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | ทุกหมู่บ้าน | ทุกหมู่บ้าน | 2,000 (อบต.) | 2,000 (อบต.) | 2,000 (อบต.) | สำนักปลัด |

แนวทางที่  2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | อบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้ของผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงาน | ตามที่กรมส่งเสริมกำหนด | ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 8 ราย | 100,000 (อบต.) | 40,100 (อบต.) | 40,100 (อบต.) | ทุกส่วน อบต. |

แนวทางที่  3  การจัดหา / ปรับปรุง บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน | ตามความจำเป็น | ตามความจำเป็น | 150,000 (อบต.) | 104,868.10 (อบต.) | 104,868.10 (อบต.) | ทุกส่วน อบต. |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 10,000 (อบต.) | 5,800 (อบต.) | 5,800 (อบต.) | สำนักปลัด |
| 3 | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป | จำนวน 1 กล้อง | จำนวน 1 กล้อง | 15,000 (อบต.) | 14,990 (อบต.) | 14,990 (อบต.) | ” |
| 4 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | จำนวน 2 ตู้ | จำนวน 2 ตู้ | 15,000 (อบต.) | 13,000 (อบต.) | 13,000 (อบต.) | ส่วนโยธา |

16

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)   องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารที่ดี

แนวทางที่  4  การให้บริการประชาชน

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | เว็ปไซต์ของ อบต. | 1 เว็ปไซต์ | 1 เว็บไซต์ | 10,000 (อบต.) | 8,453 (อบต.) | 8,453 (อบต.) | สำนักปลัด |
| 2 | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ อบต.นากระตาม | ทำความสะอาดที่ทำการอบต. ห้องประชุม อาคารจอดรถ ศูนย์ไอซีที และบริเวณที่ทำการอบต. | ทำความสะอาดที่ทำการอบต. ห้องประชุม อาคารจอดรถ ศูนย์ไอซีที และบริเวณที่ทำการอบต. | 87,000 (อบต.) | 86,400 (อบต.) | 86,400 (อบต.) | ” |

แนวทางที่  5  การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

| ที่ | โครงการ | เป้าหมายตามแผน | ผลผลิตที่ได้รับจริง | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตามแผน | ราคากลาง | เบิกจ่ายจริง |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี | ทุกหมู่บ้าน | หมู่ที่ 1 - 11 | 10,000 (อบต.) | - | - | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ทุกหมู่บ้าน | หมู่ที่ 1 - 11 | 10,000 (อบต.) | - | - | ” |

17